福州港松下港区18#、19#泊位

溢油应急设备采购项目

招标文件

招标编号:

招   标   人：福建鑫海冶金散装码头有限公司

二○一六年十二月

目录

前附表……………………………………………………………………3

- 投标须知………………………………………………………5

- 投标报价说明……………………………………………… 18

- 投标格式…………………………………………………… 20

- 合同书……………………………………………………… 32

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备采购项目 |
| 2 | 招标人 | 招标人：福建鑫海冶金散装码头有限公司 联系人：傅剑 电 话：17750310811 传 真：28763826 邮 箱：fujian5207@163.com 84268240@qq.com 地 址：福建省福州市台江区江滨中大道378号圣淘沙花园商业七（邮编： 350002 ） |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 安装地点 | 福建省长乐市松下镇山前村海边 |
| 5 | 泊位吨级 | 本工程建设规模为2个泊位，18#泊位为5万吨级（兼靠10万吨级）、19#泊位为5千吨级（兼靠2万吨级） |
| 6 | 承包方式 | 包工包料，具体为包采购、包安装、调试、包材料、包设备、包质量、包工期、包安全、包验收、包安全文明措施等费用，包移交培训、包质保期内维修保养及本工程范围内的质量管理、安全管理、进度控制、各相关专业的协调配合。中标人自负盈亏，不得转包、挂靠、或违法分包。 |
| 7 | 质量要求 | 合格，符合最新版的国家标准或其他经认可的外国国家标准（国标未列部分参照IEC标准） |
| 8 | 招标范围 | 福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备采购供货、溢油应急设备的总体性能要求、培训、安装、调试及技术服务、质量保证服务等所有内容，具体详见投标须知—招标范围。 |
| 9 | 工期要求 | 合同签署后 38 个日历天内到货，到货后根据招标人要求按时安装调试，验收交付。 |
| 11 | 投标人资格 | （1）投标人应具备承接本招标项目的能力，并经国家工商行政管理部门注册，注册资金不少于人民币500万元的企业法人。营业执照年度年检合格，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的独立法人单位； （2）具有国内港口码头溢油应急设备实施案例； （3）法定代表人为同一人的不同独立法人，或相互间存在控股与被控股关系的不同法人，不得同时向本招标项目投标； （4）本项目招标不接受联合体参与投标； （5）投标人在过去3年内有相同规模项目业绩； （6）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，无正在处罚期内的不良记录。 （7）投标人所投产品均须在海事局备案，可提供海事局备案文件。 |
| 12 | 合同方式 | 固定综合总价包干合同 |
| 13 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 招标日程安排 | 发送招标文件时间、地点：2016年 12 月 1 日；福州市江滨中大道378号圣淘沙花园商业（七）福建华亚集团三楼或邮件。 |
|  |  | 现场考察：招标人不组织踏勘，由投标人自行前往第4项所述地块进行踏勘。 |
|  |  | 招标答疑：投标疑问须以书面形式或传真（0591-87270788）于2016年 12 月 4 日 10 时 00分前送至福州市江滨中大道378号圣淘沙花园商业（七）福建华亚集团或邮件，招标人将于2016年 12 月 6 日统一答疑或邮件。 |
|  |  | 投标文件递交时间（截止时间）、地点：2016年 12 月 9 日15时；福州市江滨中大道378号圣淘沙花园商业（七）三楼（快递邮寄）。 |
| 15 | 投标文件份数 | 商务标正本壹份，副本贰份。技术标正本壹份，副本贰份。电子文档一份（光盘）。 |
| 16 | 开标、评标方法 | 招标人自行开标并根据报价、工期、质量、售后等方面综合评分定标。评分权重（报价占60％、工期占5％、质量占25％、售后占10％） |
| 17 | 中标人合同签署 | 中标人应在收到中标通知书后10个日历天内，派代表与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 18 | 投标保证金 | （1）投标人提供的投标保证金：以银行转账方式提交人民币壹万伍仟元投标保证金（中标人可以转为履约保证金）； （2）提交时间：2016年 12 月 8 日08 时前(北京时间)； （3）投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中并随投标文件同时递交，投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天； （4）接受保证金的帐户： 开户名称：福建鑫海冶金散装码头有限公司 开户银行： 建行福州仓山支行 帐 号：3500-1887-3070-5250-6854 税 号：9135 0182 7490 94176U |
| 19 | 履约保证金 | 投标人提供的履约保证金：中标价10% |

- 第一章 投标须知

- 一、总 则

（一）项目说明

1.项目位置

福州港松下港区位于福清湾东北口门处、西洛列岛西南侧，地处长乐市松下村附近，与福清市相邻。港区水路北上马尾港54 海里，上海447 海里；南下厦门150 海里，香港395 海里；东至台湾基隆125 海里。公路经长乐至福州70 公里，至长乐市城关35 公里，至福清市城关28公里，水陆交通十分便利，是福州港的九大港区组成部分之一。

- 本项目位于松下港区山前作业区，其地理坐标为东经119°36′，北纬25°42′。东北侧有福州至平潭铁路平潭海峡公铁两用大桥，北面有松下港区牛头湾作业区，西南面有松下港区元洪作业区。四周岛屿较多，如石蓬山、人屿、北眼岛、吉钓岛等小型岛屿。

### 2.自然环境

#### 2.1气象

福清湾位于福建省沿海中部，属亚热带海洋性气候，常年气温较高，雨量充沛。受亚热带季风控制，冬季盛行东北季风；夏季盛行西南季风，且东北季风的持续时间约为8～9 个月，明显长于西南季风。受热带气旋影响频繁，经常有台风过境。本泊位工程根据2001 年~2010 年长乐、平潭气象站气象统计资料分析气象特征。

（1）气温

多年平均气温20.4℃，多年最高气温38.0℃，多年最低气温-0.1℃，平均月最高气温29.4℃(7 月)，平均月最低气温11.3℃(1 月)，全年气温高于35℃的天数为22.5 天。

（2）降水

多年平均降水量1558.1mm，年最大降水量2040.6mm，月最大降水量532.8mm，日最大降水量264.0mm，全年日降水量≥25mm 的天数16.2d。根据长乐气象站多年气象资料分析，本区降水主要集中在5、6 月和8、9 月其中5、6 月降水量约占全年降水量的31％；10 月至翌年1月的降水量仅占全年的13％。

（3）风况

根据两站各风向频率、平均风速、最大风速表（表2-3）及风玫瑰图（图2-1）来看：本区盛行风向为NNE～ENE，长乐站该向出现频率约占全部出现频率的46％，松下站为57.5％；次常风向，长乐站为W～WNW 向，出现频率19％，松下站为SW～W 向，出现频率18.9％。

长乐站最大平均风速为7.0m/s，出现在E 向；次之为5.8m/s，出现在NE 向。松下港区最大平均风速为7.3m/s，出现在WSW 向；次之为6.3m/s，出现在W 向；ENE 向平均风速为5.1m/s。

长乐站强风向为NE 向，实测最大风速25.0 m/s；次之为WSW 向，实测最大风速20.0m/s。松下港区强风向为SW～WSW 向，最大风速19.3 m/s；其余各向最大风速均在10～14.0 m/s 间。

长乐气象站多年平均风速为4.1m/s；松下港区全年平均风速为4.5m/s。长乐站多年平均7 级以上大风天数为35.4 天/年，最多为80 天，最少为7 天。观测年度松下港区7 级及7 级以上大风天数为41.0 天，约与长乐站持平。但据本工程所在位置附近实地观测，风力大于等于7级的大风天数多余100 天。

（4）雾

多年平均雾日数7.2 天，多出现在1～4 月份，以4 月份最多。

（5）相对湿度

多年平均相对湿度81％，6 月份湿度最大为87％；11 月份湿度最小，月平均74％。

（6）热带气旋

本区易受热带气旋影响，多年平均热带气旋影响次数为5.4 次/年。每年7～9 月份为热带气旋多发期，此期间的热带气旋次数约占全年总数的88％。热带气旋风力一般为6～8 级，阵风可达9～11 级，风向以NE 向为主。

（7）雷暴天气

本区多年平均雷暴日约20 天，年最多雷暴日为28 天，出现于1983年，年最少雷暴日为9 天，出现于1995 年。雷暴日3-4 月份较多，平均4-5 天，10-12 月份最少，15 年当中只出现1-2 天。

#### 2.2 水文

##### （1）潮汐

1.基准面及换算关系

黄海高程系（1956 年）与当地理论深度基准面关系如下:理论最低潮面=1956黄海平均海平面-3.81米

本报告高程基准面除特别注明外，其余均以当地理论最低潮面为基准面。

2.潮汐类型

本海区为半日潮流区，潮型为正规半日潮港区。

3.设计潮位

根据梅花站的潮位资料和松下港区1994 年11 月至1995 年10 月一年实测资料，建立松下和梅花站的相关关系，推算出松下的设计潮位：

设计高潮位： 7.20m

设计低潮位： 0.75m

极端高潮位： 8.65m

极端低潮位： -0.36m

##### （2）波浪

本工程位于长乐松下海区吉钓岛东北向，外围有众多岛屿呈北－西南向排列。其中北向有石莲山岛、东北向有人屿岛、东南向有长屿岛，南向为屿头岛；仅在乌猪岛与人屿岛之间的NE 向海区开阔，可通向外海。

统计资料报表明，本地常浪向为NE 及ENE 向，频率为33.61%和30.18%，强波向为NE 向，实测最大波高H1/10 为2.1m。冬季的常浪向为NE 及NNE 向，其频率分别为72.98%和21.77%；春季常浪向为NE 及ENE 向，频率为49.16%；夏季常浪向为SW～WSW，频率为75%；而秋季常浪向又变为NE～ENE。这种变化规律一方面受季风影响，另外则是因为松下港自航道进口至福清湾内，沿航道方向有一系列岛屿一次排列，致使波浪折射，波向更加集中。

##### （3）水流

本工程海域潮流为半日潮流，每天基本二涨二落的作往复流动，涨潮流速大于落潮流速；在近岸处由于受到地形的影响，涨落潮流交角相对较大。涨潮流向西南，实测最大涨潮流速为1.64m/s；落潮流向东北，实测最大落潮流速为1.21m/s。

#### 2.3地形、地貌

本项目工程区域位于福州市长乐松下镇松下村海域，为海滩地貌，海滩由海水冲蚀和堆积作用形成的，海底上部地层为淤积、冲积成因类型，下部为花岗岩风化带和基岩地层，局部地段直接见风化石。此外，未发现具有滑坡、泥石流、采空区等不良的地质作用和地质灾害，场地稳定，适宜本工程建设。

码头附近海区分布着众多岛屿，如老鼠屿、人屿、祠堂山等呈东北至西南走向；沿岸及岛屿基岩裸露呈海蚀岩崖，控制着港湾的基本轮廓及岸线走向。陆域上的低丘台地向海岸呈阶梯渐次降低，港区北部由牛山顶支峰、东北部由旗山逐渐降至二级剥蚀台地。港区陆域部分地貌以剥蚀残丘及台地为主，水域部分为缓坡滩地，为海岸堆积地貌，标高小于5m。地形由西北向东南倾斜，陆地区地表为残坡积层覆盖，陡坡多见基岩裸露(岩岸)，海陆交接带见风积形成的小型沙丘、沙垄、沙纹地，海域部分地表均为海积细粉砂所覆盖，潮间带沙滩范围较大，其间发育成片礁石堆。

3.储存条件

甲方在项目现场提供的溢油应急设备库结构为：长*宽 6 * 4 米，高为3.4米的框架结构库房、门位于中间宽  米。乙方应提供储存条件要求、布置方案，并且有利于应急使用。

（二）招标范围

1.1招标的范围为：

招标范围为本项目全部溢油应急设备，包括：

1.1.1应急卸载设备

应急卸载泵：流量：≥30m³/h，潜没式螺杆泵，最大可适应液体黏度不小于1000，000cst，具有防爆性能 （数量：1套）。产品必须获得中国船级社型式认可证书或中国船级社检验证书或提供具有公信力第三方检测认证，且在有效期限（投标时提供）。

1.1.2溢油围控设备

固体浮子式PVC围油栏：总高度：≥1500mm，接头应为符合ASTM标准的连接器，最小抗拉强度：160kN抗风速≥20m/s，抗波高≥2m，抗流速≥3knot（数量：1020米）。产品必须获得中国船级社型式认可证书或中国船级社检验证书或提供具有公信力第三方检测认证，且在有效期限内（投标时提供）。

1.1.3溢油回收设备

中型盘式收油机：收油能力≥63m³/h，液压驱动，配备双隔膜泵且可单独作为卸载泵使用（数量：1套）。产品必须获得中国船级社型式认可证书或中国船级社检验证书或提供具有公信力第三方检测认证，且在有效期限内（投标时提供）。

油拖网：3m³/套（数量：1套）

浮动油囊：储存能力≥20m³/套（数量：2套）

轻便油罐：储存能力≥10m³/套（数量：3套）

1.1.4溢油分散剂及喷洒设备

生物降解型消油剂：生物降解型消油剂（数量：0.4吨）。产品必须获得中华人民共和国海事局消油剂产品型式认可证书的常规性生物消油剂，且在有效期限内（投标时提供）。

溢油分散剂喷洒装置：最大喷洒速率（L/min）：40（数量：1套）

1.1.5吸油材料

吸油毡：吸水性为本身重量10%以下，持油性保持率80%以上（数量：0.5吨）

1.1.6招标人有权根据实际情况增减招标范围与内容。

本次招标包括上述设备的采购、运输、装卸、安装、保险、调试、试运行、验收、技术培训和售后服务等服务。投标人保证货物设备是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

1.2 质量要求：合格。符合最新版的国家标准或其他经认可的外国国家标准（国标未列部分参照IEC标准）。包括但不限于此：

溢油分散剂                 GB18188.1-2000

围油栏                     JT/T465-2001

吸油毡                     JT/T560-2004《船用吸油毡》

额定参数                   ISO  （国际标准化组织）

电气                       IEC  （国际电工协会）

焊接                       AWS （美国焊接学会）

计量和尺寸                 SI    （国际单位制）

涂漆                       SIS   （瑞典工业标准）

防爆                       GB50059-92（中国国标）

噪声                       GB3096-2008 （中国国标）

1.3 工期要求：合同签订后38日内到货。到货后，根据招标人要求完成安装。

（三）合格条件和资格要求

1、投标人应具备承接本招标项目的能力，并经国家工商行政管理部门注册，注册资金不少于人民币500万元的企业法人。营业执照年度年检合格，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的独立法人单位。

2、投标人应具有国内港口码头溢油应急设备实施案例。

3、法定代表人为同一人的不同独立法人，或相互间存在控股与被控股关系的不同法人，不得同时向本招标项目投标。

4、本项目招标不接受联合体参与投标。

5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状无正在处罚期内的不良记录。

6、参加投标的投标人代表，非法定代表人的必须提交法人委托证明书原件。

7、投标人必须提交企业法人证明书和营业执照的复印件。

8、投标人必须提交在过去3年内相同规模项目业绩。

9、投标人所投产品均须在海事局备案，可提供海事局备案文件。

- （四）投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

- （五）现场考察和答疑

1、所有投标人自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取有关投标人编制投标文件和签署合同所需各项资料，考察现场的责任、风险和费用由投标人承担。投标人应按前附表日程安排准时参加招投标活动。

2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的可使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，如有疑问应以书面形式在《前附表》规定时间内提交招标人，招标人将视情况在《前附表》规定时间内统一以书面形式把答疑文件发给所有投标人，投标人在收到答疑文件后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

- 二、招标文件

- 1、招标文件的内容

1.1本项目的招标文件由以下几个部分组成：

1.1.1投标须知

1.1.2投标报价说明

1.1.3投标文件格式

1.1.4合同样本

招标人在本次招标期间所发的答疑、澄清、修改或其他补充通知等，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.2投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范等内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没对招标文件做实质性响应，其风险由投标人承担，根据有关条款该投标可能将被拒绝作为废标。

1.3不论是否提交投标文件，投标人不得扩散招标文件的内容。

1.4本招标文件所附的合同已明确的内容不再修改，为中标后授予的合同内容，提出修改合同中内容的视为对本招标文件条件的不响应，视为废标。

- 2、招标文件的澄清

2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应在2016年12 月 4 日 10 时 00分前以书面形式（手写、打印或传真，下同）按投标邀请函中的招标人地址向招标人提出澄清要求。招标人将在收到要求澄清函件后，于2016年 12 月 6 日以书面形式统一予以澄清。澄清时，将不标明查询来源的书面答复，由招标人发给申领招标文件的投标人或邮件。招标文件的澄清或书面答复同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布或邮件。

2.2对于投标人在2016年 12 月 4 日 10 时 00分后要求的澄清问题，招标人可不予以回答，如予以回答也不承担违背相关法规规定的责任。

- 3、招标文件的补充和修改

3.1在投标截止期以前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。招标文件的补充和修改同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布。

3.2对招标文件的修改，将以书面的形式通知已申领招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到修改文件。定标前，招标人所发出的修改通知，投标人应按要求相应的修改投标文件，否则将被视为非响应投标，招标人有权拒绝作废标处理。

3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

3.4本招标文件所附的合同不再修改，为中标后授予的合同组成部分，提出修改本招标文件所列明的合同中内容的视为对本招标文件条件的不响应，视为废标，投标保证金招标人将不予退还。

- 三、投标文件的编制

- 1、投标文件的语言及度量单位

1.1投标文件及与投标有关的来往信函和文件均使用中文。

1.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代理人的签字并加盖投标人印章。

1.4投标人所提供的技术文件和资料，应使用中文简体字。

- 2、投标文件的组成文件

2.1投标人的投标文件应由商务标文件和技术标文件二部份组成。

2.2商务标文件主要包括下列内容：

2.2.1投标函

2.2.2法定代表人身份证明、授权委托书

2.2.3投标承诺书

2.2.4投标保证金

2.2.5投标报价书及电子光盘

- 3、技术标文件编制要求

技术标必须包括以下要求的内容等，投标人可自行扩展。

3.1设备概况及特点（含总述、招标项目概况、现场概况、项目目标、项目的重点及难点、投标承诺）

3.2项目组织管理架构（含管理机构职责划分、项目经理及主要管理人员简介、相应的资质复印件）

3.3设备的供货进度及安装工期计划、保证措施

3.4保修承诺

3.5 投标人建议：投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求技术更为合理能够降低造价的建议方案。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、运输、安装等方面的影响。

- 4、投标文件格式

投标文件应包含本须知第三点“投标文件的编制”第2项“投标文件的组成文件”中规定的内容，投标人提交的投标文件必须无例外地使用招标文件第三章所提供的投标文件全部格式（表格可以按相同格式扩展）。

- 5、投标保证金

5.1投标人应为本次投标提供一笔不少于下述人民币金额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

投标保证金：人民币 壹万伍仟元整 。

投标人应在投标截止期前以银行转帐的方式向招标人指定的银行账户存入投标保证金。

附：招标人银行帐户。

开户名称：福建鑫海冶金散装码头有限公司

开户银行：

帐    号：

对未能按要求提供投标保证金的投标文件，将被招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.2未中标的投标人的保证金将在不迟于招标人发出未中标通知书后七个工作日内或投标有效期届满后7个工作日内无息退还。

5.3中标人的投标保证金，在中标人按要求提交履约保证金并签订了合同后7天内无息退还，或转作履约保证金。

5.4如投标人出现下列情况，将不予退还投标保证金并取消投标人投标资格：

5.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

5.4.2 投标人有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

5.4.3 如果中标人不遵守本须知第五点“开标、评标”第4项“投标文件计算错误的修正”的规定修正投标价格。

5.4.4 中标人未能按中标通知书规定的期限内签署协议或提供要求的履约保证金。

5.4.5中标人未能收到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

- 6、投标有效期

6.1凡符合招标文件的投标文件，在开标日之后前附表第13项所列的日历日内均保持有效。

6.2在原定的投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，投标人可以拒绝这种要求而不被不予退还投标保证金。同意延期的投标人，其投标保证金的有效期延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第三点“投标文件的编制”第5项“投标保证金”的退还与不予退还的规定仍能适用。

- 7、投标文件的份数和签署

7.1本合同要求提供投标文件正本一份，副本二份。电子文档一份（光盘）。

7.2 投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚注明“正本”与“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

7.3 投标文件应由投标人加盖公章，并由法定代表人或法人授权的委托人签字。由授权委托人签字的投标文件中必须同时按投标文件格式提交法定代表人授权委托书。投标文件需加盖投标人骑缝公章。

7.4 投标文件应无涂改或行间插字或增删，如有修改，应在修改处由投标文件签署人签字并加盖投标人单位公章。

- 四、投标文件的递交

- 1、投标文件的密封和递交

1.1投标人应将投标文件正本和副本分别封入内层包封，并在包封上正确注明“正本”或“副本”字样，并同时封入外层包封中。

1.2内层和外层包封上均应具有以下标志：

A：写明名称：福建鑫海冶金散装码头有限公司

B：详细注明：福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备采购工程

在2016 年12月9日15时（填前附表所列开标日期和时间）前不得开封。

1.3在内层包封上应写明投标人的名称和地址以便投标被宣布迟到，能够原封退还。

1.4外层包封上不允许出现任何显示投标人名称和地址的文字、公章等。

1.5没有按照上述规定密封并书写标志的投标文件，将被拒绝，并退还给投标人。

1.6投标人应按前附表第14条所规定的地址，于投标截止期前将投标文件快递邮寄提交给招标人。

- 2、投标截止期

2.1投标截止期：详见前附表相关规定。

2.2招标人可以按本须知相关规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止期。

2.3投标截止期以后收到的投标文件将原封退还给投标人。

- 五、开标、评标

- 1、评标过程保密

1.1开标后，直到正式授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价、评标、议价的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与此过程无关的其他人泄露。

1.2投标人在此过程中施加任何影响的行为，都将导致取消其投标资格。

1.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标工作组人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 2、投标文件的澄清

为了有助于投标文件审查、评价和比较，根据需要招标人可以要求个别投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应采用书面、传真或电报的形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标的实质性内容。如投标人所作的澄清实质上修改了投标文件，招标人保留全部或部分拒绝该部分澄清内容的权力（按照本须知相关条款的规定对评标工作组在评标过程中发现的错误所进行的核实修正除外）。

- 3、符合要求的投标文件的确定

3.1在详细评标之前，将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。

3.2所谓实质上符合要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量及使用产生实质性影响；或者对合同规定的招标人的权利及招标人的责任造成实质性的限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.3如果实质上不符合招标文件的要求的投标文件将予以拒绝作废标处理，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

3.4在投标报价书中无恶意采用不平衡报价行为。

- 4、投标文件计算错误的修正

招标人将对确定为实质上符合招标文件的要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，原则如下：

（1）若用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；若单价有明显的小数点错位应给予修正。

（2）招标人按照上述修改错误的方法调整投标文件的报价，在经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受已修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将不予退还。

- 5、投标文件的评价与比较

5.1招标人仅对按照本须知确定为实质上符合招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

5.2通过比较和评价，招标人有权以合理的低价选择中标者，招标人无须将对中标者的选择理由通知受影响的投标人。

- 六、授予合同

- 1、澄清

招标人在评标后，将筛选中标候选人并就报价、项目管理等内容进行澄清，澄清内容将作为中标的依据。

- 2、合同授予标准

2.1招标人有权将合同授予其投标文件在实质上符合招标文件要求和按本须知相关条款规定评为第一中标候选人并接受合同澄清结果的投标人，该投标人必须具有有效实施本项目的能力和资源。

2.2招标人在授标前有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

- 3、中标通知

3.1在投标有效期截止前，招标人将向中标人发出中标通知书。

3.2中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3在中标人按规定提供了履约保证金后，招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

- 4、履约保证金：中标人在合同签订前汇入发包人帐户人民币中标价10%的履约保证金作为本合同履约担保。

- 5、合同协议书的签署

5.1中标人到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

5.2中标人在接到中标通知并按时缴纳履约保证金后，应按中标通知书中规定的地点和时间与招标人联系商谈和签订合同。

5.3中标人如不按本须知相关条款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标或履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标或履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

- 七、其他须知事项

- 1、取消中标资格条件

1.1投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并不予退还其投标或履约保证金。

- 中标人未能按招标文件规定与招标人签订合同或另行在合同内加入不合理条件；

- 中标人不能履行投标文件所作的承诺；

- 中标人在投标过程中有违法行为；

- 中标人不能按时将设备运抵现场；

- 中标人不能按招标文件要求提交履约保证金；

- 中标人未能在收到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

1.2若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人照招标工作组推荐的中标候选人排序递补确定中标人。

- 2、其它事项

2.1在合同澄清及项目实施期间内，招标人保留着增加或减少在本次招标范围内规定的项目内容或分项的权力。

2.2招标人无义务接受价格最低的投标文件或其它任何投标文件，并不需对此作出任何解释。

2.3中标人与招标人签订采购合同，并按规定缴纳履约保证金后即为招标结束。

第二章 投标报价说明

- 报价书编制说明

1、投标人根据招标人提供的项目采购目录，根据自身情况自行确定综合单价和综合总价。

2、投标报价时应考虑到可能会与其他单位的配合造成的工期拖延，由此造成的损失己在投标报价中包含。

3、税金按国税相关规定计取，不得调整。

5、对投标人因考虑不周而造成预算中的缺项、漏项、少算、漏算或因填写错误而造成的损失均由投标人承担，投标书若存在漏报的项目内容，则认为其报价已包含在其他项目之中。

6、投标人在投标报价过程中，已充分考虑当前全球性金融危机、国内外宏观经济形势变化和通货膨胀、人工费增加等特殊情形，对市场属性活泼、价格波动较大的主要产品风险和劳动力成本不断增加的压力已进行充分的预见和判断，合同签订后除与招标人明确约定可调价格外，双方均不得再以情势变更为由要求退补差价。

7、投标总价的确定：

7.1本项目工程采用固定综合总价包干，投标人在计算报价时应根据项目大小、设备选型、技术复杂程度、安装调试难易程度、自然条件及工期长短充分考虑价格浮动、政策性调价、预算定额更新、材料二次运输费等可能发生的一切风险因素自行计算一定的风险系数计入投标总价；凡漏项报价者，视为报价优惠，中标后不得调整价格。投标人承诺其投标报价不低于其成本价。

7.2 本工程投标总价详见投标人递交的报价书。

7.3  投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

8、投标人在提交标书前，对本项目招标文件、合同条件、项目所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款中的项目范围 、质量标准、工期等要求，充分考虑了人工、材料、机械、设备、包装运输、实施技术、损耗、检验、调试、验收、管理、成品保护、利润、税费及附加的其它税金、为保证交付进度及产品质量所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

投标报价汇总表中的价格均包括完成该项目所有内容的安装、调试及保修的所有费用【包括人工费、设备购置及安装费、材料费（含辅材费、材料损耗费、安装调试损耗费、配件费、产品检测费等）、机械费、调试费、企业管理费、利润、风险费、协调验收费用、税金及企业所得税、个调税等按规定由投标人承担的税费等所有费用】。上述报价至少还应包括以下费用：①垃圾的外运处理等费用；②包工包料材料设备的试验费、一切成品、半成品出现的二次转运、搬运损耗和采保费用；一切返工、窝工、合理缩短工期赶工、以及进出场费用；③遵守有关城管、交警、环保等部门的一切管理要求及缴纳有关费用；④水电费、大型机械进出场等费用；⑤应考虑到可能会与其他单位的配合造成的工期拖延，由此造成的损失己在投标报价中包含；⑥设计费、技术支持费、政策性文件规定费用及一切不可预见等项目的所有费用。

9、本工程项目所有的垃圾，中标人必须自行清理出现场。

10、投标人在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响项目实施所增加的费用。

11、投标人自主确定费用标准或报价优惠条件，招标人对此不作要求。

第三章  投 标 格 式

投标函

致：福建鑫海冶金散装码头有限公司

1、经现场勘察并仔细研究了《“福州港松下港区18#、19#泊位”溢油应急设备采购项目招标文件》的各项条款后（含招标文件澄清、修改通知、招标答疑纪要），我公司愿意以合同固定综合总价为          元人民币(详细价格见投标报价书)，依照招标文件要求、合同条款及规范的要求实施。完成并维护上述全部工程。

2、一旦我公司投标被接纳，我司将按合同要求完成合同中的约定项目。

3、我公司同意在正式合同答署之前，本投标文件将始终对我们具有约束力，并随时被贵公司接受。

4、如我公司在接到中标通知书后，未能在七个工作日内向贵司出具主要设备厂家授权代理证明文件，或没有按贵公司要求的时间签署正式合同，或坚持提出附加条件，那么我公司同意贵公司有另选中标单位权利，并自动放弃投标保证金。

5、我公司知道，贵公司并无义务必须接受所收到的价格最低的或其它任何投标文件。

投标人：  （章）                     法定代表人

或授权代理人：

二O一六年   月   日

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

年    月     日

- 授 权 委 托 书

本授权书声明：在本书上签字的 （法人代表姓名、职务）    代表我公司任命在本书上签字的（被授权人姓名、职务）为我公司的合法代理人，参加  福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备采购 投标活动，就项目的采购、供货、安装、交付和维护保养、售后等相关事宜，以我公司的名义签署投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。被授权人　　　　在参加福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备采购 招投标、合同谈判、合同签约（应加盖我公司印章）过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我公司均予以承认和接受。

特签字如下，以资证明

授权人：（签字盖公章）

代理人：（被授权人）

公司名称：

地    址：

日期：        年     月    日

- 投 标 承 诺 书

致：                        （以下简称招标人）

本人          系          公司法定代表人（或授权委托人），代表我公司郑重向贵公司承诺：

  - 如果我公司为福建鑫海冶金散装码头有限公司的“福州港松下港区18#、19#泊位”溢油应急设备采购项目的中标单位，在整个采购、安装、交付、维护保养、售后过程中，如我公司工期、质量等达不到合同文件要求，或非经贵公司(招标人，下同)同意将部分或全部工程以任何形式转包或分包给他人，贵公司有权终止合同；如因政府部门行政性指令等原因，贵公司要求提前完工，或将可分割的部分项目另行分包给其它人，我公司不会向贵公司提出任何要求。

  - 在工程实施过程中，我公司保证不会转包该工程。

  - 不论我公司是否中标，我公司均不会扩散招标文件及投标文件的内容。若由于扩散招标文件及投标文件的内容，对贵公司产生负面影响，我公司将承担一切法律责任，并赔偿贵公司因此而产生的一切经济损失。

  - 若我公司中标，我公司将保证在不违背招标文件主要合同条款的基础上，与贵公司签订合同，同时向贵公司缴纳招标文件要求数额的履约保证金。否则，贵公司有权不予退还投标保证金并收回中标通知书，我公司承担由此造成的一切责任。

  - 若我公司中标后，我公司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务，则贵公司可在发出要求索赔的书面通知和索赔凭证后，直接在履约保证金中扣除该索赔款，我公司不会向贵公司提出任何要求。

  - 本承诺书与合同协议书及其它合同协议书组成部分的内容相违背之处，以本承诺书为准。

  - 本承诺书的相关条款执行的解释权在于贵公司，贵公司无须将对上述条款执行的理由通知我公司，并且我公司不会向贵公司提出任何要求。

投标人（盖章）：                                法定代表人

或授权代理人：

日期：      年   月    日

- 投标保证金承诺书

鉴于 （投标人名称） （以下称我公司）于    年   月   日递交了承接福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备采购项目的投标文件。

我公司在此立约向福建鑫海冶金散装码头有限公司（以下称贵公司）支付壹万伍仟元 投标保证金。

我公司有下列情形之一的，贵公司可不予退还投标保证金：

- 如果我公司在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件或在投标有效期内对投标文件作实质性修改。

- 我公司有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

- 如果我公司在投标有效期内收到贵公司的中标通知书后有下列情况之一：

- 我公司未能与贵公司签订合同或另行在合同内加入不合理条件；

- 不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

- 我公司不能按时到货。

- 如果我公司不遵守招标文件《投标须知》相关条款的规定修正投标价格或在投标文件中有两个及以上报价，且未明确哪个报价有效的。

- 我公司在投标过程中有违法行为；

- 我公司不能履行投标文件所作的承诺；

- 我公司未能在收到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

- 我公司未能与贵公司在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订合同、或拒绝签订合同、或要求另行在合同内加入不合理条件；

- 我公司在中标后未经贵公司的书面许可又将项目另行转让给他人。

- 投标文件未按规定加盖公章和签字的。

- 投标文件未按规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离的。

- 如果我公司在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容。

本承诺书在投标须知中规定的投标有效期后或贵公司在这段时间内延长的投标有效期后7天内保持有效，在此期间，若我公司有上述情形之一的，贵公司有权不予退还该投标保证金，我公司无异议。

（授权人或授权委托人）：

公     章：

日期：        年     月    日

封面）

福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备采购

- 报价书

投标人：                （盖投标人单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字或盖章）

投标总价（小写）：                        元

（大写）：                        元

其中：设备费总价  （小写）：                        元

其他项目总价（小写）：                        元

表一

## 报价一览表

投标人名称（公章）                                    项目编号

| 序号 | 项目名称 | 报价小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢油应急设备 |  | 与表11-2对应 |
| 2 | 备品备件及专用工具 | 免费提供 |  |
| 3 | 技术服务及其他 | 免费提供 |  |
| 4 | 运保费报价表 | 免费提供 |  |
| 总价 | 人民币（大写）： 元 |  |  |

表11-2            溢油应急设备—分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型应急卸载泵 | 流量：≥30m³/h | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 固体浮子式PVC围油栏 | WGV1500 | 米 | 1020 |  |  |  |
| 3 | 中型盘式收油机 | 63m³/h | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 油拖网 | 3m³/套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 浮动油囊 | 储存能力≥20m³/套 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 轻便油罐 | 储存能力≥10m³/套 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 生物降解型消油剂 | 生物降解型消油剂 | 吨 | 0.4 |  |  |  |
| 8 | 溢油分散剂喷洒装置 | 最大喷洒速率（L/min）：40 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 吸油毡 | PP2型 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 价格小计 |  | 人民币（大写）： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、上述两表的总计系所有需要招标人支付的产品以及服务的金额总数即总报价。

2、上述两表的报价取小数点后两位。

3、以上各项报价必须作出详细报价说明。

4、上述两表须加盖公章。

投标人代表签字

日期

制造商授权书

福建鑫海冶金散装码头有限公司：

位于    （制造厂家地址）   的     （制造厂家名称）   是有声望的制造      （货物名称和描述）    的制造者，在此授权     （代理机构名称和地址）就福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备项目 使用我厂制造的产品，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证我方所提供的货物均按照招标文件的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

日期：

（此授权书在投标时无需提供，但必须在招标人发出中标通知书后七个工作日内提供，否则招标人有权不予退还投标人的投标保证金）

## 2011年以来已完成类似项目情况表

投标人名称（公章）                            项目编号

| 序号 | 起讫时间 | 项目概况 | 项目金额 | 完成情况 | 项目 负责人 | 建设单位 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

日期

注：1、投标人须后附项目合同、验收报告等证明文件复印件。

2、本附件须加盖公章。

## 投标人认为需要提供的其他资料

投标人名称（公章）                        项目编号

投标人代表签字

日期

表三

保修期承诺函

*****************公司向 福建鑫海冶金散装码头有限公司 郑重承诺：福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备工程质保期为12个月，质保期从该项目验收合格并全部移交贵公司之日起算。

1.我公司将根据项目情况，设立专门的维保小组应对该项目质保期内外的维保工作。

- 2.在质保期内，我公司将在4小时派人员赶到故障现场，免费排除故障、修复或更换零部件，排除故障（非重大故障）时间一般不超过12小时。

3.质保期内，在国家法定假日，如春节、五一、国庆，免费对溢油应急设备进行全面检查，确保溢油应急设备在节假日期间的正常使用。

4.质保期内，每月做一次定期，检查每季度进行一次保养。

| 维修机构 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 电话： 传真： |
| 24小时售后服务电话： |  |

（“×××分支机构”为本次招标项目下各项目所在地的分支构，逐一分列）

投标人:(公章)

法定代表人（或委托代理人）:(签字并盖章)

日期:          年   月   日

第四章 合同样本

福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备

采购合同

（编号：           ）

项目名称：

采购人（甲方）：

供货商（乙方）：

日  期：          年      月      日

甲方：福建鑫海冶金散装码头有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，就甲方向乙方福州港松下港区18#、19#泊位溢油应急设备项目采购及安装、调试、培训、售后服务等 事宜达成一致意见，签订本合同以供双方遵守：

第一条  合同标的物名称、规格、数量

合同标的物名称、规格、数量、产地、单价及设备主要参数等详见经双方确认的附件。

第二条 供货时间、交付地点、运输及包装方式

1、供货时间：合同生效后收到预付款38日历天内交货，乙方将合同标的物运至甲方指定地点（交货前乙方应提前3天通知甲方）。

本合同签订后10日内，乙方向甲方提供标的物的外形尺寸，重量，对环境要求、安装要求等资料及需要甲方配合工作的具体要求。因乙方逾期提供上述资料而造成甲方无法提供工作面的，工期不顺延。

2、交付地点：     甲方指定项目现场              。

3、运输方式：乙方自主选择运输方式，并承担相应运输风险及费用。

4、包装方式：乙方应妥善包装，以保证移动过程中标的物的安全，因乙方包装原因造成标的物损坏的，由乙方承担相应的退换及违约、赔偿责任。

5、交付方式：标的物安装验收合格交付甲方前，标的物毁损风险由乙方承担。

第三条 质量标准、技术要求

1、乙方应具有标的物销售、安装、调试的资质及技术。

2、乙方提供的标的物质量必须符合本合同附件要求、符合最新版的国家标准或其他经认可的外国国家标准（国标未列部分参照IEC标准），同时保证标的物安装、调试、技术也应符合国家标准或其他经认可的外国国家准备及甲方现场要求。

3、乙方提供设备出厂合格证、国家权威部门出具的检测报告等证明文件。

第四条 验收标准及质保期

1、乙方将合同标的物运抵甲方指定现场后，甲方将组织乙方进行确认。本次确认仅对数量、型号、规格、产地及外观保持完好无损，无磕碰、无疤痕进行确认，不代表对标的物质量的认可。初步验收合格后，乙方进行安装、调试。

确认中如发现标的物的数量、型号、规格、产地、外观不符合合同约定，乙方应无条件换货或修复，并在接到甲方书面通知后2个日历天内更换到位或修复完毕，且本合同供货时间、验收交付期限不予顺延。不符合约定的标的物由乙方自行运出甲方现场，并承担相应费用，如因此给甲方造成损失的，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方安装调试完毕具备验收条件后，乙方向甲方提出验收申请。甲方接到申请后7个工作日内组织甲方、乙方及相关人员（部门）组成验收小组对项目进行全面验收。具体验收标准详见附件。

3、经验收合格乙方将本合同标的物交付甲方并签署验收合格单，本合同标的物交付时乙方应向甲方进行技术交底、操作等集中培训。

4、经验收不合格的，乙方应立即进行调试、更换或修复，并承担逾期交付责任。

5、质保期：乙方对本项目提供终身维保服务，自本合同标的物全部安装调试完毕，并验收合格交付之日起算。前十二个月为免费保修期，甲方不支付任何维保费用。

（1）保修期间免费上门服务，乙方接到甲方通知后，应于12小时内赶赴现场对甲方提出的问题做出技术响应，保证甲方可以得到7 X24小时的实时技术支持。如情况紧急，乙方应在故障发生的4小时内，派技术人员到达现场处理或者提供替代解决方案。

如果乙方未能及时进行维修，甲方有权安排其他人员进行维修，费用从保修金中扣除，不足部分由乙方补足。

（2）合同标的物在免费保修期内质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。如有设备或部件不能使用需更换或有质量问题，则该部分设备或部件质保期从更换合格产品之日起重新计算保修期。

（3）保修期内，乙方须对所提供的标的物每月做一次定期，检查每季度进行一次保养，以保证合同标的物正常使用。

（4）保修期满后，乙方提供免费上门维护，除更换的元器件费用由甲方支付外，其他费用由乙方负担。

第五条 培训

1、乙方在设备的安装、调试、故障处理过程中，对甲方使用人员进行现场溢油应急设备的投放布置、收油、喷洒、废油收集处理、溢油应急设备回收、储存至库房等使用全过程的培训和实际操作的指导。

2、设备安装、调试完成后，乙方应对甲方使用人员至少进行一次集中培训，讲授说明设备使用过程中安装、维护和应该注意的事项，使甲方使用人员能够尽快地熟悉各性能。

3、培训地点主要在安装调试现场或由双方约定。

4、对于所有培训，乙方必须派出具有相应培训能力的人员进行培训。

5、乙方应提供本项目溢油应急设备的实际操作大纲和教材。

第六条 合同价款及履约担保

1、本合同为固定综合总价合同，合同总价为人民币     元整（￥      ），包含设备费（包括附料、配件、备件工具等）、安装费、调试费、检测费、采购费、人工费、搬运费、包装费、运输费、装卸费、现场保管费、培训费、维保费、现场保护、安全文明、税金、保险费及质保期内服务所需费用、备品备件等所有附属工作内容等一切费用。本合同为“交钥匙工程”。除双方另有约定外，甲方不再向乙方支付其它任何费用。

2、本合同签订后，若任何设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准发生变化，乙方不得要求甲方调整本合同总价，不得免除乙方应承担的本合同约定的任何义务和责任。若甲方向乙方续购同等规格产品时，乙方需以不高于本合同采购的各项单价继续供货。

3、履约担保

（1）本合同履约保证金为合同总价的10%，该履约保证金为乙方按时、保质、保量、完整完成本合同的担保。若履行过程中，乙方违反本合同约定，甲方要求乙方承担违约责任的，甲方有权从履约担保扣减；发生扣减的，乙方应在五个工作日内补足。

（2）履约保证金乙方应于本合同签订后三个工作日内通现金或银行转账方式交付给甲方，甲方于工程竣工验收合格交付甲方并结算完毕后十五个工作日内无息退还给乙方。

（3）投标保证金若转为履约保证金的，乙方应负责补足差额部分。

第七条 付款方式

1、本合同签订后，甲方支付乙方合同设备总价的20%作为预付款，即人民币    .00元。

2、本合同所有标的物安装、调试完毕，验收合格后，甲方支付乙方合同总价的60%，即人民币        元。

3、乙方培训完成，且乙方已将本合同项目及全部资料提交甲方，双方确认无异议后，甲方支付乙方合同总价的15%，即人民币      元。

3、剩余合同总价的5%（       元）作为保修金，待12个月免费质保期满后且扣除有关保修金、违约金、赔偿金等款项（如有）后一次性无息支付给乙方。

4、甲方付款时，乙方应提前7个工作日向甲方提供与本合同签订主体一致的、等额的合格增值税专用发票，并办理付款手续；否则甲方有权顺延付款且不构成违约，乙方不得以此为由拒绝或延迟履行本合同义务；甲方付款至本合同总价95%时，乙方应向甲方提供至合同总价额100%的合格增值税专用发票。

5、甲方通过银行转账方式向乙方支付上述款项，乙方指定账户为：

开户名称：

开 户 行：

银行账号：

第八条 甲乙双方的权利义务

1、甲方指定     为联系人，负责本合同的执行和管理，联系电话：            ；乙方指定     为联系人，负责本合同的执行和管理，联系电话：               。

2、甲方应按约定及时支付合同价款。

3、甲方应及时组织人员对合同标的物进行初步验收和验收。

4、乙方应按合同约定提供本合同标的物并完成安装、调试。

5、乙方负责提供本合同标的物的检验检测报告、装箱清单、用户手册、质保卡、使用说明书、出厂证明、培训资料等相关资料以及随机配件、工具等，并承担相应费用。乙方不能提供上述资料或随机配件的，视为逾期交货，由乙方承担逾期的违约责任，甲方有权拒绝进行初步验收。

6、乙方应保证标的物质量、安装质量符合国家及行业的最新质量标准。因质量问题发生争议时，双方可共委托当地质量技术监督局或第三方有质量鉴定单位进行质量鉴定，符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

7、乙方负责安装、调试、验收过程的安全责任，由此造成的损害由乙方承担。

8、乙方应将安装调试计划和进展情况及时通知甲方。甲方应在安装调试过程中负责监督与配合，并尽可能提供方便的工作条件。乙方不能将上述内容及时通知甲方，使甲方不能及时配合，由此而造成的损失应由乙方负责。

9、乙方应保证所提供的标的物经合理操作和运行维护具有令甲方满意的性能和效果，并对由于本合同标的物的设计、工艺或材料、安装、调试的缺陷而发生的任何故障负责。

10、乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

第九条 违约责任

1、乙方保证任何第三方不对本合同标的物主张任何权利。乙方违反本约定而引起第三人索赔的，所产生的一切费用和责任均由乙方承担，且应向甲方支付本合同总金额30%的违约金。

2、乙方应按合同约定时间将合同标的物运抵现场，安装调试并验收交付甲方，对甲方进行培训及技术交底，乙方任何一项逾期的，按合同总价的日万分之五向甲方支付违约金；逾期超过10个日历天，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，还应支付甲方合同总价20%的违约金。

3、乙方交付的标的物经有资质的检验机构、生产厂家、产品专卖商家的技术人员确认为不合格，乙方未在3个工作日内更换到位或修复完毕的，按本条第2款约定承担违约责任。

4、如乙方提供的标的物不符合本合同约定标准，经甲方要求整改后仍不能达到本合同约定的标准的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，还应支付甲方合同总价20%的违约金。

5、乙方交付的标的物不符合合同约定标准，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的费用，应当由乙方承担。

6、标的物出现故障乙方须在4小时内到达现场进行维修，48小时内不能排除故障的，须提供相同类型的设备供甲方使用，产生的费用由乙方负责。否则，乙方应向甲方支付5000元/天的违约金。

7、甲方未按本合同约定按时支付合同约定款项的，每逾期一个日历天，按应付未付金额万分之五向乙方支付违约金。

8、未经甲方事先书面同意，乙方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的，乙方应退还甲方已支付的全部费用，还应支付甲方本合同总价30％的违约金。

9、对违约金的特别说明：对乙方逾期交付、被确认不合格、不符合合同约定最新质量标准、未及时运抵标的物及安装调试、验收交付工作、转包等违约行为，约定乙方应承担违约责任的或甲方选择解除合同的，主要是弥补甲方码头交工验收时间拖延的影响、甲方使用时间拖延的影响、后期长时间的维修成本或使用成本增加、缩短标的物使用年限等方面的经济损失。

第十条 知识产权

乙方为执行本合同而提供的技术资料、设备等本合同标的物归甲方所有。乙方需保证所提供的设备、资料及服务不侵犯第三方知识产权，若乙方提供的产品或服务发生知识产权纠纷，则乙方负责，甲方保留相应的追责权利。

第十一条 不可抗力

1、不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲方与乙方双方造成的爆炸等灾难；烈度为6级以上地震、洪水自然灾害），并致使安装调试不能正常进行，以上标准以当地气象部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行本合同时，应在不可抗力发生之日起3日内通知另一方，双方协商将履行合同的时间予以顺延或者终止合同。合同顺延期与不可抗力影响期相同但合同总价不因此而改变。

第十二条 争议的解决及其它

1、本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同附件、投标文件、招标文件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；附件、投标文件、招标文件等内容与本合同正文内容不一致的，以合同正文为准。

3、本合同未尽事宜，双方应友好协商，订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自双方签字盖章且乙方足额提交履约保证金之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。乙方逾期提交履约保证金的，本合同自动失效，甲方有权不予退还乙方的投标保证金。

5、本合同附件：

（1）附件一、《供货范围》；

（2）附件二、《溢油应急设备的总体性能要求及总体技术标准》；

（3）附件三、《具体技术规格和标准》；

（4）附件四、《验收说明》；

（5）附件五、本项目招标文件、投标文件等招投标过程的所有文件资料。

（签字盖章页，此处无正文）

甲方(盖章)：福建鑫海冶金散装码头有限公司   乙方(盖章)：

甲方法定代表人或授权代表(签字)：         乙方法定代表人或授权代表(签字)：

签约日期：                                签约日期：

附件一：供货范围

1、应急卸载设备

1.1应急卸载泵：流量：30m³/h，潜没式螺杆泵，最大可适应液体黏度不小于1000,000 cst，具有防爆性能 （数量：1套）

1.2溢油围控设备

1.2.1固体浮子式PVC围油栏：总高度：≥1500mm，接头应为符合ASTM标准的连接器，最小抗拉强度：160kN抗风速≥20m/s，抗波高≥2m，抗流速≥3knot（数量：1020米）

1.3溢油回收设备

1.3.1中型盘式收油机：收油能力≥63m³/h，液压驱动，配备双隔膜泵且可单独作为卸载泵使用（数量：1套）

1.3.2油拖网：3m³/套（数量：1套）

1.3.3浮动油囊：储存能力≥20m³/套（数量：2套）

1.3.4轻便油罐：储存能力≥10m³/套（数量：3套）

1.4溢油分散剂及喷洒设备

1.4.1生物降解型消油剂：生物降解型消油剂（数量：0.4吨）

1.4.2溢油分散剂喷洒装置：最大喷洒速率（L/min）：40（数量：1套）

1.5吸油材料

1.5.1吸油毡：吸水性为本身重量10%以下，持油性保持率80%以上（数量：0.5吨）

以上货物的运输、装卸、安装、保险、调试、试运行、验收、技术培训和售后服务等服务。乙方保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

附件二： 溢油应急设备的总体性能要求及总体技术标准

一、溢油应急设备的总体性能要求

1、溢油应急设备的金属材料都需具有防锈、防腐蚀的处理，且卸载泵、收油机、溢油分散剂喷洒装置等。

2、所有溢油应急设备，应具有高性价比，应从使用角度和技术角度具备下述的可靠性、通用性、可操作性、兼容性、可维护性和耐用性。本合同项下的溢油应急设备工况要求为：符合10万吨级码头的配置要求。

2.1可靠性

采用成熟的产品和可靠耐用的材料，需经过严格质量检测和可靠性检验。

所提供的设备应安全可靠，并符合防火、防爆作业的有关安全要求。

整套设备应使用安全方便、便于储存运输和维修保养。

设备应采用世界先进技术，充分展现厂家的技术特点和设计优势。

2.2通用性

所提供的溢油应急设备可适用于集装箱装卸。

设备应在技术和操作上应与现有船舶、溢油应急设备相匹配，以达到良好的共同工作目标。

主要设备的接口、电力、外形尺寸、操作方式等，都应适合在国际、国内船舶上使用。

2.3可操作性

所提供的设备应可靠、实用、耐用，具备较强的工作环境适应能力。

所提供的设备应操作简单、使用方便，便于搬运、清洗和存储，且操作成本低。

2.4兼容性

应采用国际通用的工业标准，所提供的设备具备较强的连接兼容性。进口配件。

2.5可维护性

系统备品备件更换容易，易于维护保养。

后续维护保养成本低。

具有可靠的售后服务保障体系。

2.6耐用性

所有设备外部、内部及其管道连接处采用的材料均应耐油、耐腐蚀、耐磨、耐盐等。

特殊设备要符合耐高温要求。

二、总体技术标准

设备应遵循以下最新版的国家标准或其他经认可的外国国家标准（国标未列部分参照IEC标准）

溢油分散剂                 GB18188.1-2000

围油栏                     JT/T465-2001

吸油毡                     JT/T560-2004《船用吸油毡》

额定参数                   ISO  （国际标准化组织）

电气                       IEC  （国际电工协会）

焊接                       AWS （美国焊接学会）

计量和尺寸                 SI    （国际单位制）

涂漆                       SIS   （瑞典工业标准）

防爆                       GB50059-92（中国国标）

噪声                       GB3096-2008 （中国国标）

附件三：具体技术规格和标准

1.中型应急卸载泵

1.1卸载泵作为将溢油输送到临时储油设施中（如轻便储油罐、浮动油囊等）的装置。

1.2卸载泵装置的组成：卸载泵、动力站柴油机机架、刹车轮、液压马达、排油管和液压管线等。卸载泵由不锈钢材质制造，应有防腐性能，适合抽取黏度大于1000000cst油品的螺杆泵。外封板为2mm厚防锈铝板 ，内衬3mm厚40*40mm方管钢为立柱骨架，3mm厚4cm宽方钢为底座骨架，钢材经过喷砂烤漆处理，应有防腐性能，机架装有行动方便的带刹车的车轮。液压马达采用德国进口液压马达。排油管口径100mm，最大扬程>30m。液压管线3根，采用橡胶管及接头需符合国标。排油管长30m、1根，是带内钢丝、壁厚不少于4mm特制塑料管。排油管及液压管都需配置快速接头。液压油油箱容量不低于90L。防护罩：双面涂覆PVC增强塑料布。

1.3卸载泵流量不低于30 m³/h，功率不小于20kw。且工作压力可调。

1.4操作板：由壁厚不低于2mm不锈钢板材质制成，防护等级IPX3。

1.5卸载泵应具有自动处理过滤杂质的可靠装置，能够满足长期运行工作需要。

1.6应急卸载泵的使用寿命不小于5年，正常存储年限不小于10年。

1.7乙方应提供卸载泵及动力站柴油机机架的外形尺寸和重量。

1.8卸载泵配套附件应不少于以下内容：

PVC布罩一件、活动扳手一只、螺丝刀一只、排油管一根、液压软管三根、备用液压快速接头一只、消声器一只、Ф6内六角扳手一只。

产品必须获得中国船级社型式认可证书或中国船级社检验证书或提供具有公信力第三方检测认证，且在有效期限内。

2.应急围油栏

2.1围油栏需符合JT/T465-2001技术要求。围油栏采用牢固的ASTM标准式快速接头连接，连接操作应方便快速，用时应少于2分钟/个。

2.2围油栏是用于防止溢油扩散。缩小溢油面积，以便围控、拦截、导引溢油源，配合回收和处理溢油的设备，并可防止潜在溢油；亦可在水域做围隔使用，拦截控制其他漂浮物。

2.3采购的固体浮子式PVC围油栏：由特制PVC布，“不倒翁”型泡沫耐油浮子、脊绳、加强带、配重链、拉力配重链等组成。其机构为横木式，稳定性好，抗风浪强，围油栏裙布疏油，易清洗维修，有较长的使用寿命，价格便宜，根据选型应可适用于福州港松下港区18#、19#泊位。

2.4材质及结构：  1）浮子：需采用聚苯乙烯泡沫塑料制成；2）配重体：装在围油栏下裙体底部的链条作为配重，以稳定围油栏垂直浮动；3）承力件：需采用尼龙编织带、缝合在上、下裙体的交界处，以承受浪击、潮流对其的作用力，便于拖放、回收；4）固锚座：每节中间放置由尼龙拉力带缝制而成的固锚座两个，对称安装在围油栏两侧，作为锚绳与围油栏的连接点，亦作为系泊的固定点；5）提手：间隔一个浮子上部需装有一个牢固的提手，用于牵引、拖曳、搬运和操作；6）脊绳：围油栏顶部需缝制尼龙绳，成鱼脊状，可以顺着波浪返回，防止水花飞溅。

2.5基本要求：

2.5.1围油栏表面清洁，包布涂层不脱落、不纹裂；

2.5.2本体包布缝合牢靠不开裂，所有部件无撕裂；浮体形状完整，能防止溢油的腐蚀或丢失；

2.5.3水中静态布放能够维持稳定的姿势，不丢失干舷和吃水；

2.5.4受拉构件的伸长率不大于基布的伸长率，其端面加热粘连，无松散现场；

2.5.5采用的配重链应无毛刺、表面涂沥青漆或镀锌，或配重链被包布包围，不裸露；

2.5.6泻水孔和接头上的篷布圈必须牢固，应无开裂或偏斜；

2.5.7正常使用年限不少于3年，正常储存年限不少于8年；

2.6固体浮子式PVC围油栏（总高度为1500mm）：干舷460mm、吃水不高于1000mm、每节长度约20m、抗拉强度>150KN、最大抗波高2.0m、最大抗风速20m/s、最大抗流速3Knot、采用双层涂覆，内外壁壁厚不小于0.85mm。

2.7围油栏的使用寿命不小于3年，正常存储年限不小于8年。

2.8乙方应提供20m分段围油栏的包装：散装。

2.9围油栏配套附件应不少于以下内容：

单体围油栏之间连接绳28根、Ф16卸扣28只、Ф8卸扣14只。

2.10产品必须获得中华人民共和国海事局消油剂产品型式认可证书的常规性生物消油剂，且在有效期限内。

3.收油机

3.1收油机是以物理机械方式回收溢油的设备，是用来回收水面溢油、油水混合物而不改变物理、化学特性的机械装置。

3.2收油机采用转盘式收油机。转盘式收油机是利用半浸于液体中转盘的不断转动，将溢油粘附在转盘上带出水面，再用刮油板将油刮下，流入集油槽中，通过输油泵排走，送至指定回收容器中，达到回收油的目的。转盘式收油机主要由撇油器（浮式机头、转盘体组成）、动力站、液压系统、输油系统等组成。该设备需可以直接投放在海里，自带有不锈钢制作而成的浮筒。撇油器由耐腐蚀的不锈钢制成，结构需结实耐用。

3.3转盘式收油机吸油时，需具有过滤杂物的功能。外封板为2mm厚防锈铝板，内衬3mm厚50*50mm方管钢为立柱骨架，4mm厚10cm方钢管为底座骨架，钢材经过喷砂处理，应有防腐性能，机架装有行动方便的带刹车的车轮。液压马达应为国内名牌产品，液压管线需采用橡胶管且符合国标。液压油泵采用隔膜泵，具有自动处理过滤杂质的可靠装置，能够满足长期运行工作需要。

3.4产品的要求：需可在一定风浪、流速的情况下，正常工作；操作容易方便，操作人员少，可满足快速应急反应要求；满足维护保养容易，使用寿命不小于5年，正常存储年限不小于10年。

3.5转盘式收油机需另外提供转盘组1套（即2个）。

3.6转盘式收油机技术参数：：收油能力不低于63m³/h，转盘转速30-100转/分，转盘体直径Ф400mm，转盘体长度500mm*4，适用于黏度大于300cst油品，最大排油压力0.4Mpa，驱动功率不低于20kw，液压软管采用橡胶管长度不低于20m、需符合国标，排油管长度不低于20m，抽油泵扬程不低于20m，排油管通径3"。管线连接方式：全部采用密封快速接头连接。液压油容量90L。吃水深度：可调节。

3.7乙方应提供收油机及液压动力站的外形尺寸和重量。

3.8收油机配套附件应不少于以下内容：

螺丝刀一把、活动扳手一只、水勺一只、输油管一根、输油管卡环一只、液压软管五根、备用液压快速接头二只、浮子调节螺丝备用二只、PVC罩二个、工具箱1个、Ф6内六角扳  手一只。

3.9产品必须获得中华人民共和国海事局消油剂产品型式认可证书的常规性生物消油剂，且在有效期限内。

4.油拖网

4.1油拖网是回收水面高粘度浮油、焦油球、巧克力冻状油的有效设备。

4.2对于高粘度的原油，常温下凝结成块状固体，漂浮在水面或悬浮在水中，机械收油设备难以回收，使用油拖网可得到较好的回收效果。油拖网主要由框架、浮体、主体网。拖网与主体网可分离，收满时可更换拖网。网丝尼龙材料制成。

4.3袋网容量不低于3m³，网眼采用1*2mm，绳径不低于Ф2mm，拖拽速度0.5-1.0kn，所受拉力要求在5t以上。

4.4乙方应提供油拖网的框架尺寸及包装尺寸。

产品必须获得中国船级社型式认可证书或中国船级社检验证书或提供具有公信力第三方检测认证，且在有效期限内

5.吸油材料

5.1吸油毡需符合JT/T560-2004技术要求。

5.2吸油毡是处理水面溢油的重要设备之一。在进行溢油应急处理的工作时，应首先使用机械回收设备将较厚的溢油回收起来，然后使用吸油毡吸附水面较薄的溢油，在机械回收设备无法使用和不能使用消油剂的水域应使用吸油毡进行溢油清除。

5.3产品特点及要求：

5.3.1产品需比重小，能漂浮在水面上；

5.3.2具有强烈的亲油疏水性，只吸收水面和水中的油质，不吸水；

5.3.3保油性好，可反复使用，长期保存不变质；

5.3.4产品无毒无味，不致污染水产品，焚烧处理无毒气产生；

5.3.5 PP-2适合吸附粘度比较高的油品。

5.3.6 PP-2吸油毡：材质要求天然会人造亲油疏水材料、原材料比重不低于0.91g/cm ³、纤维直径不低于0.02mm、吸油能力大于自身重10倍、吸水量为自身重10%以下；

5.3.7破损性：经振荡 12h后，需保持原形；

5.3.8溶解性：在常见溢油油品和水中无溶解和形变现象；

5.3.9沉降性：吸油后经可振荡12h仍浮于水面；

5.3.10强度性：需钩挂自重 25倍的重锤3min后不发生撕裂；

5.3.11使用性：可反复使用五次以上；

5.3.12经长期（至少5年）保存不变质。

产品必须获得中国船级社型式认可证书或中国船级社检验证书或提供具有公信力第三方检测认证，且在有效期限内

6.溢油分散剂

6.1溢油分散剂需符合GB18188.1-2000技术要求和环保要求。

6.2溢油分散剂是一种在无法用机械回收溢油或油膜很薄情况下的治理有无化学处理剂。溢油分散剂利用分子作用原理，将溢油从聚集态拉散到较小的分子态的油水乳化物，使水面溢油均匀分散到水体中，从而消除水面溢油污染。

6.3溢油分散剂采用生物型，该产品可广泛应用于海洋、港湾、油港、码头等有溢油需要处理的场合。该产品需适应于分散中、低粘度的溢油，表面活性剂含量大于40%。外观：清澈、透明、无分层。燃点为70°C。PH需在7~7.5。

6.4溢油分散剂需采用镀锌桶或聚乙烯塑料桶密封包装。

6.5保质期不少于3年。

6.6乙方应提供溢油分散剂的每桶尺寸及重量。

6.7产品必须获得中华人民共和国海事局消油剂产品型式认可证书的常规性生物消油剂，且在有效期限内。

7．溢油分散剂喷洒装置

7.1溢油分散剂喷洒装置主要应用于喷洒溢油分散剂，清除海面、岸滩等场所的溢油污染，也可用于清洗围油栏、收油机等设备。

7.2喷洒装置是采用柴油机驱动，可喷洒清除水面大面积的溢油，喷洒泵站由涂防锈漆钢材材质制造，应有防腐性能，且装有行动方便的刹车轮。

7.3喷洒装置技术参数：喷洒能力不低于40L/min，手动喷枪1只，喷枪射程不低于8m，动力站功率不低于4kw。泵转速2200R/min。

7.4使用寿命不小于5年，正常存储年限不少于10年。

7.5乙方应提供溢油分散剂喷洒装置的外形尺寸及重量。

7.6溢油分散剂喷洒配套附件应不少于以一下内容：

喷洒装置动力泵机架总成：1套       喷枪：1只             高压喷管10米长度：1条

吸液管3米长度：1条               24-27#扳手：1把        喷洒泵配件：1袋

柴油机说明书：1本                 备用滤网：1只          喷洒装置说明书：1本

8.临时储存设备

8.1储油罐罐体由两面涂覆PVC树脂的涤纶帆布(厚度不小于0.9mm)主体材料，热粘合而成，耐候、耐油、耐酸碱性能好，强度高。支架为金属拼装式框架，可现场快速组装，便于携带，拆卸后储存；便于清洗和修理。

8.2储油罐技术参数：总储油量不低于30m³，单个储油量不低于10 m³。工作温度：耐寒≤-20℃；耐热≥60℃。有效使用年限：不小于8年。

附件四：  验收说明

1.本项目验收由甲乙双方组织人员共同参加，验收分为：厂内验收和现场初步验收（按合同相关约定执行）、现场安装完成后的验收。验收所需的（器材、材料、油料、实验、人工等所有组成验收必须的）费用均包含在合同总价内。甲方人员参加的厂内验收的所有费用：交通、住食均包含在投标总价内﹙限3人1次﹚。

2.验收要求

2.1应急卸载泵验收要求：厂家提供2台卸载泵的成套产品及说明书；查看是否是螺杆泵；出厂前运行2小时，检验每台卸载泵总能力不低于30m³/h，查看是否运行正常，有无异响异热；检查卸载泵使用的材料是否符合要求，外观是否有瑕疵；检查卸载泵管路是否连接可靠，是否漏油等。

2.2固体浮子式PVC围油栏验收要求：采用随机抽样法，第一次检验20%，如发现有一个不合格，第二次需检验50%。厂家提供数量正确的围油栏及说明书；拆开测量每节长度是否符合要求，外观是否正常可靠；厂家检测内外壁厚度是在0.8-1mm范围；厂家保证围油栏拉力可达要求；演示围油栏连接操作；检查围油栏在水中的保持姿势等。

2.3收油机验收要求：厂家提供收油机的成套产品及说明书；出厂前运行2小时，检验收油机能力不低于63m³/h，查看是否运行正常，有无异响异热；检查收油机使用的材料是否符合要求，外观是否有瑕疵；检查动力站管路是否连接可靠，是否漏油等。是否是双隔膜泵。

2.4油拖网验收要求：厂家提供油拖网的成套产品及说明书；检查油拖网外观是否正常可靠；检查网丝厂家拉力检测报告。

2.5吸油毡验收要求：厂家提供数量正确的吸油毡及说明书；采用随机抽样法，第一次检验20%，如发现有一个不合格，第二次需检验50%。试验是否具有很强的亲油疏水性；测量吸油毡长、宽、厚是否达到要求；检查外观是否破损等。

2.6溢油分散剂验收要求：厂家提供数量正确的溢油分散剂及说明书；采用随机抽样法，抽取20桶进行检查试验。测量重量是否符合要求；开瓶检查溢油分散剂外观是否清澈、透明、无分层；测溢油分散剂燃点；用PH试纸检测溢油分散剂PH值是否在7—7.5；提供300mL溢油分散剂及1L粘度在180mm2/s的重油（或该粘度左右的机油、齿轮油），进行溢油分散剂喷洒实验，查看是否油溶解于水中，无油块。

2.7溢油分散剂喷射装置验收要求：厂家提供整套的溢油分散剂喷射装置成套产品及说明书；出厂前运行2小时，检验溢油分散剂喷射装置喷洒能力不低于40L/min，查看是否运行正常，有无异响异热；；检查溢油分散剂喷射装置使用的材料是否符合要求，外观是否有瑕疵；检查溢油分散剂喷射装置管路是否连接可靠，是否漏油等。

2.8临时储存设备验收要求：测量临时储存设备总容量是否不低于30m³；查看临时储存设备材料是否符合要求，外观是否正常可靠。

2.9应在溢油应急设备的显著位置上安装产品标牌，标志排列整齐清晰，字形不得残缺，内容应包括以下内容：产品名称、型号及规格、产品出厂编号及造日期、商标等。

3.甲方的验收检验并不能免除乙方按照合同要求、相关标准规范及法律规定义务的执行。